

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RUŽIĆ**

**NAČELNIK**

KLASA: 363-01/17-01/26

URBROJ: 2182-08-02-19-3

Gradac, 19. travnja 2019.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 68/18 i 110/18) i članka 48. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18 ), dana 19. travnja 2019. godine, Načelnik donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u**

**Općine Ružić za 2018. godinu**

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2018. godine izvršen Program gradnje komunalne infrastrukture u Općine Ružić u 2018. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 1/18 i 13/18) kako slijedi:

1. Uređenje (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta planirano je 1.376.143,00 kuna, a izvršeno je 393.134,64 kuna i to asfaltiranje ceste za Gornji Gradac u dužini jednog kilometra.
2. Za uređenje „tematskih putova“ planirano je 45.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju sredstva nisu izvršena.
3. Za uređenje izvorišta pitke vode i projektnu dokumentaciju planirano je 60.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju sredstva nisu izvršena.
4. Za izradu projektne dokumentacije za stambenu zonu Ružić planirano je 35.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju sredstva nisu izvršena.
5. Za izradu projektne dokumentacije i otkup zemljišta za nogostup Gradac planirano je 140.000,00 kuna, a izvršeno je 23.125,00 kuna za projektnu dokumentaciju.
6. Izvor financiranja za izvršenje ovog Programa su sredstva :

kapitalne pomoći u iznosu 250.000,00 kuna,

ostala proračunska sredstva u iznosu 166.259.,64 kuna.

**II.**

Ukupno planiran Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini je 1.656.143,00 kuna, a izvršen u iznosu 416.259,64 kuna ili 25.13 %.

**III.**

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

**NAČELNIK**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ante Pijuk, mag.ing.aedif.**