Na temelju članka 35b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 44. stavka 1. Statuta Općine Ružić („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 07/21), načelnik Općine Ružić podnosi Općinskom vijeću

**POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE**

**o radu načelnika Općine Ružić za razdoblje**

**od 01. 07. 2023. do 31. 12. 2023. godine**

Odredbom članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) propisano je da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Odredbom članka 44. stavak 1. Statuta Općine Ružić određeno je da općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu Općinskom vijeću, za razdoblje siječanj-lipanj te za razdoblje srpanj-prosinac.

1. POPIS AKATA NAČELNIKA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
* Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Ružić za razdoblje od 01. 01. 2023. do 30. 06. 2023. godine,
* Odluka financiranju projekta/programa putem Javnog poziva za organizaciju malonogometnog turnira povodom Dana Općine Ružić 2023.,
* Odluka o financiranju projekta/programa putem Javnog poziva za organizaciju kulturno-zabavnog programa povodom Dana Općine Ružić 2023.,
* Odluka o isplati jednokratne pomoći vrtićkoj djeci, učenicima i studentima,
* Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ružić za 2024. godinu
* Odluka o umanjenu ekonomske cijene dječjeg vrtića za djecu s prebivalištem na području Općine Ružić,
* Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić za 2024. godinu,
* Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Općine Ružić – usklađenje 1,
1. POPIS AKATA OPĆINSKOG VIJEĆA PO PRIJEDLOGU NAČELNIKA

U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

* I. izmjene i dopune Proračuna Općine Ružić za 2023. godinu,
* I. izmjene Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u Općini Ružić za 2023. godini,
* I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2023. godinu,
* I. izmjene Programa javnih potreba u sportu na području Općine Ružić za 2023. godinu,
* Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku,
* Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Ružić i prijavu na natječaj,
* Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ružić za razdoblje od 01. 01. 2023. do 30. 06. 2023. godine,
* Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ružić – Groblje Baljci,
* Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ružić – Groblje i mrtvačnica Gradac,
* Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ružić – Groblje i mrtvačnica Kljake,
* Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ružić – Groblje Moseć,
* Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ružić – Sportsko rekreacijska zona Kljake,
* Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ružić – Sportsko rekreacijska zona Mirlović Polje,
* Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ružić – Sportsko rekreacijska zona Moseć,
* Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku,
* Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku,
* Odluka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku,
* Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić,
* Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Ružić/usklađenje 1,
* Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje društvenih prostora u vlasništvu Općine Ružić,
* Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Ružić za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine,
* Proračun Općine Ružić za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu,
* Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ružić za 2024. godinu,
* Program građenja objekata komunalne infrastrukture u Općini Ružić za 2024. godinu,
* Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2024. godinu,
* Program javnih potreba u kulturi Općine Ružić za 2024. godinu,
* Program javnih potreba u sportu na području Općine Ružić za 2024. godinu,
* Socijalni program Općine Ružić za 2024. godinu,
* Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Ružić u 2024. godini,
* Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ružić u 2024. godini,
* Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2024. godinu,
* Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Ružić,
* Odluka o općinskim porezima Općine Ružić,
* Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Ružić za 2023. godinu,
* Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
* Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog i poljoprivrednog redara,
* Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ružić.
1. POPIS POSTUPAKA JAVNE NABAVE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

a) Javna nabava za projekt III. faza rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Kljacima – *Odabrani ponuditelj: TEMP-INGRAD d.o.o., Imotski*; ugovorena vrijednost radova: **105.292,38 eura** s uključenim PDV-om.

1. POPIS POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
2. Jednostavna nabava za projekt II. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić – nizinska naselja – jednostavna nabava poništena zbog velikog odstupanja u cijeni dostavljenih ponuda u odnosu nas procijenjenu vrijednost nabave,
3. **Jednostavna nabava za projekt 2. faza uređenja pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice crkve sv. Ilije u Kljacima** – *Izvoditelj: Ceste Šibenik d.o.o.,* – ugovorena vrijednost radova: **27.061,25 eura**; izvršeno-plaćeno: **23.444, 14 eura**.
4. Jednostavna nabava za projekt II. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić -nizinska naselja – ponovljeni postupak – *Izvoditelj Pectus d.o.o. Perković* – ugovorena vrijednost radova: **44.746,69 eura**; izvedeno-plaćeno **44.746,69 eura**,
5. **Jednostavna nabava za projekt** II. faza sanacije obodnih zidova stare škole Drvenjak - Mirlović Polje u Općini Ružić (Spomen dom hrvatskih branitelja) **– *Izvoditelj Obrt Festa, Čavoglave,* – Ugovorena cijena: 7.500,00 eura; izvršeno-plaćeno: 7.500,00 eura.**
6. POPIS POTPISANIH UGOVORA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
7. UGOVORI S PRAVNIM OSOBAMA
8. Ugovor o financiranju kapitalnih ulaganja, Šibenska biskupija, Župa Svetoga Ilije Kljaci, vrijednost ugovora: **4.000,00 eura**,
9. Ugovor o financiranju kapitalnih ulaganja Šibenska biskupija, Župa Svete Marije Gradac, vrijednost ugovora: **4.000,00 eura**,
10. Ugovor o izradi Glavnog projekta s troškovnikom Rekonstrukcije i opremanja Društvenog doma u zgradi Općine Ružić u Gradcu, Ultima inženjering d.o.o. Drniš, vrijednost ugovora: **3.000,00 eura**,
11. Ugovor o financiranju - II. Faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić – nizinska naselja, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, vrijednost ugovora: **40.000,00 eura**,
12. Ugovor o financiranju – III. Faza rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Kljacima, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, vrijednost ugovora: **90.000,00 eura**,
13. Ugovor o financijskoj pomoći, Dom zdravlja Drniš, vrijednost ugovora: **1.500,00 eura**,
14. Ugovor o izvođenju radova II. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić – nizinska naselja, Pectus d.o.o., vrijednost ugovora: **44.746,69 eura**,
15. Ugovor o obavljanju nadzora nad izvođenjem radova II. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić – nizinska naselja, Lucente d.o.o. Kaštel Novi, vrijednost ugovora: **1.100,00 eura**,
16. Ugovor o zajedničkom financiranju (rekonstrukcija prometnice ŽC 6095 i izgradnja nogostupa kroz Gradac) Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, vrijednost ugovora: **84.917,10 eura**,
17. Ugovor o izvođenju radova 2. faza uređenja pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice crkve sv. Ilije u Kljacima, Ceste Šibenik d.o.o., vrijednost ugovora: **27.061,25 eura**,
18. Ugovor o obavljanju nadzora nad izvođenjem radova 2. faze uređenja pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice crkve sv. Ilije u Kljacima, Grafik print d.o.o. Split, vrijednost ugovora: **937,50 eura**,
19. Ugovor o reguliranju imovinskopravnih odnosa na čest. zem. 1270/3 k.o. Gradac, Županijska uprava za ceste na području Šibensko-kninske županije, v vrijednost ugovora: **nije primjenjivo**,
20. Ugovor o ostvarivanju programa predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Ružić, Dječji vrtić Drniš, vrijednost ugovora: **prema nastalim troškovima**,
21. Ugovor o sufinanciranju projekta 2. faza uređenja pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice Crkve sv. Ilije u Kljacima, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, vrijednost ugovora: **19.590,00 eura**,
22. Ugovor o izvođenju radova II. faza sanacije obodnih zidova stare škole Drvenjak – Mirlović Polje u Općini Ružić (Spomen dom hrvatskih branitelja), Obrt Festa, Čavoglave, vrijednost ugovora: **7.500,00 eura**,
23. Ugovor o zakupu P.O. Čavoglave – Anex I., Osnovna škola Antuna Mihanovića Petropoljskog, Drniš, vrijednost ugovora: **nije primjenjivo**,
24. Ugovor o financijskoj potpori, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, vrijednost ugovora: **38.000,00 eura**.
25. UGOVORI S FIZIČKIM OSOBAMA

U izvještajnom razdoblju potpisano je:

1. 11 Ugovora o privremenom korištenju društvenog prostora u vlasništvu Općine Ružić s fizičkim osobama,
2. Ugovor o djelu – Suzana Vulić – održavanje i dežurstvo u Dječjem vrtiću „Ježići“ tijekom ljetnog perioda, vrijednost ugovora: **360,00 eura neto**,
3. Slobodan Tolić – provedba postupka javne nabave za projekt III. faza rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Kljacima, vrijednost ugovora: **500,00 eura neto**,
4. Ugovor o djelu – Željko Hajder – Radovi na sanaciji krova Antimalarične stanice u Otavicama, vrijednost ugovora: **800,00 neto**.
5. UGOVORI S UDRUGAMA
6. Ugovor o financiranju malonogometnog turnira povodom Dana Općine Ružić, Športsko rekreacijsko društvo „Čikola“, vrijednost ugovora: **3.300,00 eura**,
7. Ugovor o financiranju proslave Dana Općine Ružić, Etno udruga „Petrovo polje“ Ružić, vrijednost ugovora: **2.656,00 eura**,
8. Sporazum o korištenju Područne škole Čavoglave, Aneks I., Udruga Čavoglave, vrijednost ugovora: **nije primjenjivo**.
9. POPIS SPONZORSTAVA I DONACIJA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
10. Nogometni klub DOŠK Drniš – **132,73 eura** – isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju,
11. Dom zdravlja Drniš – **1.500,00 eura**,
12. Gradsko društvo Crvenog križa Drniš – **1.000,00 eura**,
13. Privatna zdravstvena njega Radmila Juras – **670,00 eura**,
14. Hrvatska gorska služba spašavanja Šibenik – 2. rata uplate po ugovoru **1.000,00 eura**, vrijednost ugovora **2.000,00 eura** – prva rata doznačenu u prethodnom izvještajnom razdoblju,
15. DVD Ružić – **15.250,00 eura -** 2.-5. rata prema ugovoru – vrijednost ugovora **19.250,00 eura** – prva rata doznačena u prethodnom izvještajnom razdoblju,
16. Radio postaja Drniš – donacija za organizaciju „Radio pijace“ **300,00 eura**,
17. Župa "Sv. Ilija" Kljaci – **4.000,00 eura**,
18. Župa "Sv. Marije" Gradac – **4.000,00 eura**,
19. Gradski pjevački zbor „Neuma“, Drniš – donacija za organizaciju festivala duhovne glazbe „Jubilate Deo“ - **150,00 eura**,
20. Hrvatsko-talijansko društvo – **300,00 eura** – isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju,
21. Kreativni studio Logos – **400,00 eura -** temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić u 2023. godini,
22. Športsko rekreacijsko društvo Čikola Ružić **3.800,00 eura** (**500,00 eura** temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić u 2023. godini – isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju; **3.300,00 eura** za temeljem Odluke o dodjeli sredstava za organizaciju malonogometnog turnira povodom Dana Općine Ružić 2023.),
23. Etno udruga Petrovo polje – **3.956,00 eura** (**1.300,00 eura** temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić u 2023. godini – isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju; **2.656,00 eura** za temeljem Odluke o dodjeli sredstava za organizaciju kulturno-zabavnog programa povodom Dana Općine Ružić 2023.),
24. Udruga branitelja Samostalne satnije Mirlović Polje – **700,00 eura -** isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić u 2023. godini,
25. Udruga 142. brigade HV– **700,00 eura -** isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić u 2023. godini,
26. MNK Otavice – **500,00 eura -** isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju
27. Lovačka udruga "Sokol" Ružić – **700,00 eura** - isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić u 2023. godini
28. HVIDRA Drniš – **700,00 eura -** isplaćeno u prethodnom izvještajnom razdoblju temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ružić u 2023. godini,
29. HDZ – **459,00 eura**,
30. Most – **90,00 eura**,
31. Domovinski pokret – **279,00 eura**.

*(Detalji svih potpisanih ugovora te sponzorstava i donacija u izvještajnom razdoblju koji uključuju iznose i podatke o potpisnicima/korisnicima objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Općine Ružić www.opcina-ruzic.hr u kategorijama „Dokumenti/Registar ugovora“ i „Dokumenti/Popis sponzorstava i donacija“. U ovom izvješću navedena su sva sponzorstva i donacije u 2023. godini, osim tri koja su navedena u izvješću za prethodno izvještajno razdoblje, jer je dio njih, koji su bili potpisani i doznačeni prije 01. 07. 2023. godine, pogrješkom bio izostavljen iz prethodnog polugodišnjeg izvješća načelnika )*

1. TROŠAK REPREZENTACIJE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

U izvještajnom razdoblju sa stavke reprezentacije utrošeno je ukupno **1.557,63 eura,** po stavkama kako slijedi:

1. Troškovi domjenka za uzvanike povodom Dana Općine Ružić: račun za Katering, restoran Baletna škola, Kaštel Kambelovac: **956,00** eura; račun Djelo, Gradac: **99,73 eura**,
2. Domjenak povodom otvaranja izložbe „**Umjetnička vizija na papiru: Crteži Ivana Meštrovića“ u Kulturnom centru Otavice**:račun Belcro trade – **100,36 eura**, račun Djelo, Gradac: **87,20 eura**,
3. Radni ručak s izrađivačima ID PPUO Ružić povodom Javnog izlaganja: račun restoran Kod Tome, Drniš: **50,50 eura**,
4. Poklon paketi povodom blagdana Svetoga Nikole za djecu Dječjeg vrtića „Ježići“ u Gradcu, račun Djelo, Gradac: **38,84 eura**,
5. Božićni domjenak za vijećnike Općinskog vijeća: račun restoran Kod Tome, Drniš: **225,00 eura**.
6. ISPLAĆENE DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI U IZVJEŠTAJNOM

 RAZDOBLJU

U izvještajnom razdoblju nije bilo isplata s pozicije dnevnica i putnih troškova, osim naknade troškova prijevoza zaposlenima za dolazak na posao.

1. STANJE FINANCIJSKE IMOVINE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
2. Stanje žiro-računa Općine Ružić 30. 06. 2023.: **251.506,35 eura**,
3. Stanje žiro-računa Općine Ružić 31. 12. 2023.: **347.627,73 eura**,
4. Stanje blagajne na dan 31. 12. 2023.: **78,37 eura**,
5. Dospjele obveze na dan 31. 12. 2023.: **4.352,13 eura**, a odnose se na naknadu za legalizaciju, račune komunalnog poduzeća i Zavoda za javno zdravstvo,
6. Nedospjele obveze na dan 31. 12. 2023.: **42.753,01 eura**, a odnose se naobveze za jamčevinu po ugovoru za otklanjanje nedostataka, obveze za jamčevine, ozbiljnost ponude za natječajnu dokumentaciju, obveze za poslovni prostor, troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade i kontinuirane rashode za 12/23,
7. Potraživanja da dan 31. 12. 2023: **14.432,49 eura**, a odnose se na potraživanja za poreze na imovinu, promet i tvrtku, naknadu za legalizaciju, komunalni doprinos i komunalnu naknadu.
8. OSTALO

***Socijalni program, predškolski odgoj i školstvo***

U izvještajnom razdoblju isplaćeno je:

1. 83 stimulativne naknade učenicima Područne škole Gradac,
2. 42 stimulativne naknade srednjoškolcima s prebivalištem na području Općine,
3. 22 stimulativne naknade redovitim studentima s prebivalištem na području Općine,
4. 44 stimulativne naknade vrtićkoj djeci,
5. 3 naknade za novorođeno dijete,
6. 1 naknada za novosklopljeni brak,
7. 2 naknade građanima po zahtjevima.

***Održavanje komunalne infrastrukture***

Iz programa održavanja komunalne infrastrukture nastavljeni su radovi prema potrebama.

***Realizirani značajniji projekti u izvještajnom razdoblju***

1. Dovršena je izgradnja nogostupa kroz naselje Gradac,
2. Dovršena je 2. faza uređenja pristupne ceste, procesijske staze i platoa kod mrtvačnice crkve sv. Ilije u Kljacima,
3. Dovršena je II. faza modernizacije javne rasvjete Općine Ružić – nizinska naselja,
4. Dovršen je projekt II. faza sanacije obodnih zidova stare škole Drvenjak – Mirlović Polje (Spomen dom hrvatskih branitelja).

***Ostale aktivnosti***

U izvještajnom razdoblju provedena je javna nabava za projekt 3. faza rekonstrukcije Vatrogasnog doma u Kljacima.

Izvršeni su važni geodetski i drugi radovi u svrhu evidentiranja izgrađene komunalne infrastrukture (četiri groblja i tri sportsko-rekreacijske zone). Također je izrađena cjelovita Evidencija komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu te je na službenu web stranicu podignuta web-aplikacija „GIS evidencija komunalne infrastrukture“.

Nastavljena je procedura izrade Izmjena i dopuna PPUO Ružić (IV) te provedena javna rasprava i utvrđen konačni prijedlog ID PPUO Ružić (IV).

Uspješno je proveden postupak vrednovanja projekta nabavke Mobilnog reciklažnog dvorišta koji je u prethodnom izvještajnom razdoblju apliciran na javni poziv Ministarstva gospodarstva kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te je početkom 2024. godine donesena odluka o financiranju.

Uspješno je aplicirana prijava na Javni poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ vrijedna 990.000,00 eura unutar koje će na rok od 33 mjeseca biti zaposleno 20 žena koje će skrbiti o 120 krajnjih korisnika. Sredinom veljače 2024. godine uspješno je završena 2. faza vrednovanja projekta nakon čega slijedi odluka o financiranju.

Izrađen je Glavni projekt izgradnje sunčane elektrane na krovu zgrade Općine i Društvenog doma u Gradcu, s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja potrošnje električne energije.

Uspješno je aplicirana prijava projekta „Rekonstrukcija i opremanje Društvenog doma u zgradi Općine Ružić u Gradcu” na natječaj LAG-a Krka – mjera 7.4.1. – tip operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu".

ZAKLJUČAK:

Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel Općine Ružić u izvještajnom razdoblju su obavljali sve zakonom propisane i predviđene aktivnosti.

KLASA:024-01/24-01/1

URBROJ:2182-8-01-24-1

Gradac, 21. ožujka 2024.

OPĆINA RUŽIĆ

NAČELNIK

Dalibor Durdov, v.r.