**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2022. GODINE**

**Članak 1.**

U Planu razvojnih programa za razdoblje 2022. – 2024. godine iskazani su ciljevi i prioriteti razvoja Općine i povezani sa programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

**Cilj 1. Unapređenje kvalitete života**

**Mjera 1.1. Gradnja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **Program 1002 Komunalna infrastruktura** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel  00101 |
| **K100205** | Gradnja cesta i cestovne infrastrukture | 30.000,00 | 0,00 | Novi metri uređenosti cesta | - | ,, |
| **K100212** | Izgradnja i uređenje nogostupa Gradac | 400.000,00 | 0,00 | Novi kom. objekti | - | „ |
| **K100208** | Stambena zona Ružić | 40.000,00 | 0,00 | Broj stambeno zbrinutih obitelji | - | ,, |
| **K100210** | Nabavka komunalne opreme | 80.000,00 | 56.784,38 | Uređenost naselja | - | ,, |
| **K100213** | Uređenje groblja | 270.000,00 | 129.190,70 | Površina uređenosti groblja | - | ,, |
| **T100211** | Zaštita okoliša | 240.000,00 | 00,00 | Uređenost naselja | 3 | ,, |

**Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje obrazovne i sportske infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv Programa/aktivnosti** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM: 1003 Predškolski odgoj** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel  00101 |
| **A100301** | Financiranje program predškolskog odgoja | 683.000,00 | 667.602,66 | Broj djece u vrtiću | 35 | „ |
| **PROGRAM 1006: JAVNE POTREBE U SPORTU** |  |  |  |  |  | „ |
| **K100603** | Izgradnja igrališta Kljaci | 30.000,00 | 1.234,00 | Površina novih sportskih objekata | 140 m2 | „ |
| **K100602** | Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena | 2.005.000,00 | 7.436,83 | Površina novih sportskih objekata | 800 m2 | „ |

**Mjera 1.3. Razvoj lokalne i socijalno osjetljive zajednice**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost**  **2022.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM 1005:**  **Socijalna zaštita** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel  00101 |
| **A100501** | Potpore predškolcima, učenicima i studentima | 177.000,00 | 150.900,00 | Broj učenika i studenata –korisnika pomoći | 180 | „ |
| **A100503** | Potpore za novorođenu djecu | 80.000,00 | 76.000,00 | Broj obitelji s novorođenom djecom | 10 | „ |
| **A100502** | Potpore za novosklopljeni brak | 32.000,00 | 24.000,00 | Broj novosk. brakova | 8 | „ |
| **A100504** | Ostale potpore stanovništvu (stanovanje) | 69.000,00 | 11.000,00 | Broj korisnika potpore | 50 | „ |

**MJERA: 1.4. Razvoj potporne infrastrukture za daljnji razvoj kulturnog i društvenog života**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv Programa/aktivnosti** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM 1004: Obnova i uređenje objekata u Općini** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel  00101 |
| **K100401** | Obnova i Uređenje Osnovne škole i Antimalarične stanice u Otavicama | 30.000,00 | 0,00 | Broj obnovljenih kult. dobara | 2 | „ |
| **K100402** | Obnova i uređenje stare škole u Umljanovićima | 25.000,00 | 0,00 | Broj obnovljenih objekata | 1 | „ |
| **K100403** | Obnova i uređenje stare škole u Mirlović Polju | 20.000,00 | 63.936,36 | Površina obnovljenih objekata | 180m2 | „ |
| **K100408** | Uređenje okoliša općinske zgrade | 80.000,00 | 0,00 | Broj obnovljenih i uređenih objekata | 1 | „ |
| **K100404** | Uređenje škole Čavoglave | 45.000,00 | 0,00 | Obnovljeni objekti | 1 | ,, |
| **PROGRAM 10011: Kultura, religija i udruge građana** |  |  |  |  |  | „ |
| **A101101** | Djelatnosti udruga i službi u kulturi | 50.000,00 | 28.219,23 | Donacije KUD-ima, kulturne manifestacije | 4 | „ |

**Mjera1.5. Ostale udruge građana i aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv programa/aktivnosti** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2022.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel  00101 |
| **A100802** | Dobrovoljno vatrogasno društvo | 95.000,00 | 130.000,00 | Broj članova | 30 | „ |
| **K100803** | Civilna zaštita | 20.000,00 | 0,00 | Bolja organiziranost u izvan. okolnostima | 50% | „ |
| **K100805** | Obnova vatrogasnog doma Kljaci | 880.000,00 | 338.646,02 | Površina obnovljenog i uređenog prostora | 300 m2 | „ |

**Članak 2.**

Izvršenje Plana razvojnih programa Općine Ružić 2022. godine je sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ružić za 2022. godinu.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ

PREDSJEDNIK

Ante Duran, v.r.