

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RUŽIĆ**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 363-01/21-01/13

URBROJ: 2182-08-01-23-3

Gradac, 22. veljače 2023.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 42. Statuta Općine Ružić (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 7/21), Općinski Načelnik Općine Ružić dana 22. veljače 2023. godine, donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**na području Općine Ružić za 2022. godinu**

I.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini je planiran u iznosu 1.353.000,00, a izvršen u iznosu 869.189,68 kuna ili 64,24 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opis | Plan | Izvršenje |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Potrošak električne energije za javnu rasvjetu | 668.000,00 | 660.729,89 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Investicijsko održavanje - rekonstrukcija javne rasvjete | 360.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tekuće održavanje javne rasvjete | 25.000,00 | 20.300,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | Materijal za javnu rasvjetu | 25.000,00 | 17.115,04 |  |  |  |  |  |
| 5 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 120.000,00 | 70.375,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | Održavanje poljskih, šumskih putova i javnih površina | 40.000,00 | 24.715,00 |  |  |  |  |
| 7 | Materijal za komunalna održavanja | 50.000,00 | 25.215,07 |  |  |  |  |
| 8 | Odvoz otpada sa groblja | 65.000,00 | 50.739,68 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 1.353.000,00 | 869.189,68 |  |  |  |  |

Točka 1 tablice: za javnu rasvjetu je potrošeno 660.729,89 kuna za opskrbu i mrežarinu.

Točka 2. tablice: rekonstrukcija javne rasvjete odnosno zamjena učinkovitijom led rasvjetom nije izvršena u obračunskom razdoblju, potpisan je ugovor s izvođačom i završena je u veljači 2023. godine.

Točka 3. tablice: javnu rasvjetu održava „Gradska čistoća Drniš“ i trošak je plaćen po računima u iznosu 20.300,00 kuna.

Točka 4. tablice: utrošeno je 17.115,04 kuna, materijal za javnu rasvjetu je nabavljen kod Gradeko d.o.o., Elektrolux TS d.o.o. Šibenik, „Inel“ d.o.o.Split i Extrametal d.o.o. Sinj.

Točka 5. tablice: za održavanje nerazvrstanih cesta angažirani su „Festa“, obrt za iskope i zemljane radove i „Križanović“, obrt za graditeljstvo i Ceste d.d. Šibenik

Točka 6. tablice: za održavanje poljskih putova i javnih površina angažiran je Festa, obrt za iskope i zemljane radove i Bojčić, obrt za prijevoz i usluge.

Točka 7. tablice: utrošeni materijal za komunalna održavanja je jalovina nabavljena kod „Mikrosiverita za dom“ d.o.o., i natpisne ploče nabavljene kod Pismorad d.o.o..

Točka 8. tablice: usluge odvoza otpada sa groblja je vršila „Gradska čistoća“ Drniš.

II.

1. Utrošena sredstva za izvršenje ovog Programa:

* Komunalna naknada u iznosu 170.703,68 kuna
* prihodi za posebne namjene u iznosu 50.227,82 kuna,
* opći prihodi i primici i ostali prihodi u iznosu 648.258,18

III.

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

NAČELNIK

Dalibor Durdov, v.r.