

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RUŽIĆ**

**OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 363-01/20-01/8

URBROJ: 2182-08-01-22-4

Gradac, 22. veljače 2022.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 42. Statuta Općine Ružić (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 7/21), Općinski Načelnik Općine Ružić dana 22. veljače 2021 godine, donosi

**IZVJEŠĆE**

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Ružić za 2021. godinu

**I.**

Utvrđuje se da je u tijeku 2021. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić u 2021. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 19/20, 12/21 i 19/21) kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.  broj | Opis | Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2021. godini (kn) | Realizirana financijska sredstva u 2021. godini (kn) |
| 1 | Potrošak el. energije za javnu rasvjetu | 398.000,00 | 422.117,16 |
| 2 | Tekuće održavanje javne rasvjete | 20.000,00 | 13.695,00 |
| 3 | Materijal za javnu rasvjetu | 25.000,00 | 23.906,75 |
| 4 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 45.000,00 | 44.820,88 |
| 5 | Održavanje poljskih, šumskih putova i javnih površina | 20.000,00 | 6.875,00 |
| 6 | Sanacija igrališta kod škole Gradac | 90.000,00 | 87.023,75 |
| 7 | Materijal za komunalna održavanja | 30.000,00 | 23.170,00 |
| 8 | Odvoz velikih kontejnera sa groblja | 55.000,00 | 59.201,13 |
|  | UKUPNO | 683.000,00 | 680.809,67 |

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini je planiran u iznosu 683.000,00 kuna, a izvršen u iznosu 680.809,67 kuna ili 99,67%.

Točka 1 tablice: za javnu rasvjetu je potrošeno 422.117,16 kuna za opskrbu i mrežarinu.

Točka 2. tablice: javnu rasvjetu održava „Gradska čistoća Drniš“ i plaćeno je po računima u iznosu 13.695,00 kuna.

Točka 3. tablice: materijal za javnu rasvjetu je nabavljen kod Elos d.o.o., Elektrolux TS d.o.o. Šibenik i „Inel“ d.o.o.Split.

Točka 4. tablice: za održavanje nerazvrstanih cesta angažirani su „Festa“, obrt za iskope i zemljane radove i „Križanović“, obrt za graditeljstvo.

Točka 5. tablice: za održavanje poljskih putova i javnih površina angažiran je Festa, obrt za iskope i zemljane radove.

Točka 6. tablice: za sanaciju igrališta kod škole Gradac, angažirane su „Ceste“ d.o.o. Šibenik.

Točka 7. tablice: utrošeni materijal za komunalna održavanja je beton, kameni agregat, jalovina i armaturne mreže nabavljeni kod „Mikrosiverita za dom“ d.o.o., i TO „Brakus“ Drniš.

Točka 8. tablice: usluge odvoza otpada s groblja vršila je „Gradska čistoća“ Drniš.

**II.**

1. Utrošena sredstva za izvršenje ovog Programa:

prihodi za posebne namjene u iznosu 284.274,45 kuna,

opći prihodi i primici u iznosu 396.535,22 kuna.

**III.**

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

NAČELNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dalibor Durdov