REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA RUŽIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 363-01/20-01/7

URBROJ: 2182-8-01-22-3

Gradac, 22. veljače 2022. godine

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 42. Statuta Općine Ružić (Službeni vjesnik Šibensko-kninske  županije“ broj 7/21), Općinski načelnik, dana 22.veljače 2022. godine, donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja objekata  komunalne infrastrukture

Općine Ružić za 2021. godinu

I.

Utvrđuje se da  je u tijeku 2021. godine izvršen Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ružić  („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 19/20, 12/21) kako slijedi:

II.

OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I IZVORI FINANCIRANJA

|  | Plan | Izvršenje |
| --- | --- | --- |
| - PROMETNICE Uređenje (asfaltiranje) cesta Troškovnička dokumentacija i nadzor Geodetske podloge za nerazvrstane ceste UKUPNO --------------------------------------------------------------------------- IZVOR FINANCIRANJA: Kapitalne pomoći Opći prihodi i primici Naknada za zadržavanje nezak. izgrađ. zgrada UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA | 358.000,00 10.000,00 10.000,00 ______________ 378.000,00 ------------------- 288.000,00 80.000,00 10.000,00 _____________ 378.000,00 | 317.840,46 10.000,00 5.000,00 __________ 332.840,46 ---------------- 270.268,30 57.572,16 5.000,00 _______________ 332.840,46 |
| - NOGOSTUP GRADAC Izgradnja nogostupa u Gradcu Otkup zemljišta za nogostup u Gradcu UKUPNO --------------------------------------------------------------------------- IZVOR FINANCIRANJA: Opći i prihodi i primici UKUPNO IZVOR FINANCIRANJA | 250.000,00 140.000,00 ________ 390.000,00 --------------------- 390.000,00 ______________ 390.000,00 | 0,00 0,00 ____________ 0,00 ------------------ 0,00 ____________ 0,00 |
| UKUPNO OBJEKTI I UREĐAJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 768.000,00 | 332.840,46 |
| UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA | 768.000,00 | 332.840,46 |

III.

ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – IZVORI FINANCIRANJA

Ukupni iskaz financijskih sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te nabavku opreme je slijedeći:

- Prihodi za posebne namjene – naknada za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada					   5.000,00 kn

- Opći prihodi i primici			         			 57.572,16 kn

- Kapitalne pomoći						           270.268,30 kn

UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA			           332.840,46 kn

Izvršenje Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

NAČELNIK

_______________

Dalibor Durdov