**6.**

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU**

**Izvršenje Plana razvojnih programa za 2021. godinu:**

C**ilj 1. Unapređenje kvalitete života**

**Mjera 1.1. Gradnja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv**  **Programa/aktivnosti** | **Plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **Program 1002 Komunalna infrastruktura** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel 00101 |
| **K100205** | Izgradnja cesta i cestovne infrastrukture | 378.000,00 | 332.840,46 | Povećanje dužine uređenih cesta | 775 m | „ |
| ***K100206*** | Gospodarenje otpadom | 30.000,00 | 27.401,49 | Novi spremnici | 21 | „ |
| ***K100212*** | Izgradnja i uređenje nogostupa Gradac | 390.000,00 | 0,00 | Novi komunalni objekti |  | „ |

**Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje obrazovne i sportske infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **Aktivnost** | **Naziv**  **Progr. Aktivnosti** | **Plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Pokazatelj rezultata** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM: 1003 Predškolski odgoj** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel 00101 |
| **A100301** | Financiranje program predškolskog odgoja | 683.000,00 | 569.606,57 | Broj djece u vrtiću | 35 | „ |
| **PROGRAM 1006: JAVNE POTREBE U SPORTU** |  |  |  |  |  | „ |
| **K100603** | Izgradnja igrališta Kljaci | 30.000,00 | 24.294,50 | Površina novih sportskih objekata  (spomen soba) | 140 m2 | „ |
| **K100602** | Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena | 75.000,00 | 23.048,84 | Površina novih sportskih objekata |  | „ |
| **A100601** | Sportske udruge - donacije | 20.000,00 | 0,00 | Broj udruga u promicanju sporta | 6 | „ |

**Mjera 1.3. Razvoj lokalne i socijalno osjetljive zajednice**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv**  **programa/aktivnosti** | **Plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM 1005:**  **Socijalna zaštita** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel 00101 |
| **A100507** | Sufinanciranje prijevoza učenika | 6.000,00 | 5.890,00 | Broj učenika za sufinanciranje aktivnosti | 37 | „ |
| **A100501** | Potpore predškolcima, učenicima i studentima | 187.000,00 | 150.300,00 | Broj učenika i studenata -korisnika pomoći | 183 | „ |
| **A100503** | Potpore za novorođenu djecu | 100.000,00 | 94.000,00 | Broj obitelji s novorođenom djecom | 16 | „ |
| **A100502** | Potpore za novosklopljeni brak | 32.000,00 | 28.000,00 | Broj novosklopljenih brakova | 7 | „ |
| **A100504** | Ostale potpore stanovništvu (stanovanje) | 69.000,00 | 54.075,31 | Broj korisnika potpore | 41 | „ |

**MJERA: 1.4. Razvoj potporne infrastrukture za daljnji razvoj kulturnog i društvenog života**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/**  **aktivnost** | **Naziv**  **programa/aktivnosti** | **Plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM 1004: Obnova i uređenje objekata u Općini** |  |  |  |  |  | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel 00101 |
| **K100401** | Obnova i Uređenje Osnovne škole i Antimalarične stanice u Otavicama | 315.300,00 | 285.864,34 | Broj obnovljenih kulturnih dobara | 2 | „ |
| **K100402** | Obnova i uređenje stare škole u Umljanovićima | 30.000,00 | 0,00 | Broj obnovljenih objekata | 1 | „ |
| **K100404** | Uređenje škole Čavoglave | 45.000,00 | 24.750,00 | Obnovljeni objekti | 1 |  |
| **PROGRAM 10011: Kultura, religija i udruge građana** |  |  |  |  |  | „ |
| **A101101** | Djelatnosti udruga i službi u kulturi | 24.000,00 | 20.000,00 | Donacije KUD-ovima, kulturne manifestacije | 4 | „ |

**Mjera1.5. Ostale udruge građana i aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠ:** |  | **Plan 2021.** | **Izvršenje 2021.** | **Pokazatelj**  **rezultata** | **Ciljana vrijednost 2021.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **A100802** | Dobrovoljno vatrogasno društvo | 95.000,00 | 95.000,00 | Broj članova | 30 | Načelnik, Jedinstveni upravni odjel 00101 |
| **K100803** | Civilna zaštita | 10.000,00 | 0,00 | Bolja organiziranost u izvan. okolnostima | 50% | „ |
| **K100805** | Obnova vatrogasnog doma Kljaci | 350.000,00 | 0,00 | Površina obnovljenog i uređenog prostora | 300 m2 | „ |