1. **IZMJENE I DOPUNE**

 **PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2020. GODINE**

 **Članak 1.**

 **Sukladno II. Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu, mijenja se i Plan razvojnih programa za 2020. godinu (objavljen u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“ broj 19/19 i 12/20) kako slijedi:**

**Cilj 1. Unapređenje kvalitete života**

**Mjera 1.1. Gradnja komunalne infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/****Aktivnost** | **Naziv****Progr. aktivnosti**  | **Plan 2020** | **I. Izmjene Plana** | **II. Izmjene Plana** | **Pokazatelj****rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **Program 1002 Komunalna infrastruktura** |  |  |  |  |  |  | **Načelnik, Jedinstveni upravni odjel****00101** |
| **K100205** | **Izgradnja cesta i cestovne infrastrukture** | **650.000,00** | **970.000,00** | **980.625,00** | **Povećanje metara uređenih cesta**  | **2500 m** |  **„** |
| **K100207** | **Tematski putovi** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **Povećanje uređenih tematskih putova**  | **1000 m** | **„** |
| ***K100206*** |  **Gospodarenje otpadom** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **Novi spremnici** | **20** | **„** |
| ***K100212*** | **Izgradnja i uređenje nogostupa Gradac** | **720.000,00** | **210.000,00** | **82.000,00** | **Novi kom. objekti** |  | **„** |
| ***K100210*** | **Nabavka komunalne opreme**  | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **Uređenost prostora** |  | **„** |
| ***PROGRAM Gospodarstvo poljoprivreda******1009*** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***K100902*** | **Gospodarska zona Midenjak** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **Stvaranje uvjeta Za razvoj poduzetništva** | **-** | **„** |

**Mjera 1.2. Izgradnja i poboljšanje obrazovne i sportske infrastrukture**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/****Aktivnost** | **Naziv****Progr. Aktivnosti**  | **Plan 2020.** | 1. **Izmjene Plana**
 | **II. Izmjene Plana** | **Pokazatelj****rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM: 1003Predškolski odgoj** |  |  |  |  |  |  |  |
| **K100302** | **Izgradnja vrtića** | **3.405.000,00** | **3.259.150,00** | **3.265.973,00** | **Broj djece u vrtiću** | **35** | **„** |
| **A100301** | **Financiranje program predškolskog odgoja** | **203.000,00** | **203.000,00** | **188.000,00** | **Broj djece u vrtiću** | **35** | **„** |
| **PROGRAM 1006: JAVNE POTREBE U SPORTU**  |  |  |  |  |  |  | **„** |
| **K100603** | **Izgradnja igrališta Kljaci** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **Površina novih sportskih objekata** | **0** | **„** |
| **K100602** | **Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena** | **620.000,00** |  **65.000,00** | **15.000,00** | **Površina novih sportskih objekata** | **800 m2** | **„** |
| **A100601** |  **Sportske udruge - donacije** | **45.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **Broj udruga u promicanju sporta** | **6** | **„** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Mjera 1.3. Razvoj lokalne i socijalno osjetljive zajednice**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/****Aktivnost** | **Naziv****Progr. Aktivnosti**  | **Plan 2020.** | 1. **Izmjene Plana**
 | 1. **Izmjene Plana**
 | **Pokazatelj****rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM 1005:****Socijalna zaštita** |  |  |  |  |  |  | **„** |
| **A100507** | **Sufinanciranje prijevoza učenika** | **120.000,00** | **27.000,00** | **61.760,00** | **Broj učenika za sufinanciranje aktivnosti** | **37** | **„** |
| **A100501** | **Potpore predškolcima, učenicima i studentima** | **185.000,00**  | **185.000,00** | **176.000,00** | **Broj učenika i studenata –korisnika pomoći** | **183** | **„** |
|  **A100503**  | **Potpore za novorođenu djecu** | **70.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **Broj obitelji s novorođenom djecom** | **10** | **„** |
| **A100502** | **Potpore za novosklopljeni brak** | **12.000,00** | **12.000,00** | **20.000,00** | **Broj novosk. brakova** | **5** | **„** |
| **A100504** | **Ostale potpore stanovništvu (stanovanje)** | **72.000,00** | **67.000,00** | **62.000,00** | **Broj korisnika potpore** | **58** | **„** |

**MJERA: 1.4. Razvoj potporne infrastrukture za daljnji razvoj kulturnog i društvenog života**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/****Aktivnost** | **Naziv****Progr. Aktivnosti**  | **Plan 2020.** | 1. **Izmjene Plana**
 | **II. Izmjene Plana** | **Pokazatelj****rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** | **Odgovornost za provedbu mjere (organizacija)** |
| **PROGRAM 1004: Obnova i uređenje objekata u Općini** |  |  |  |  |  |  | **„** |
| **K100401** |  **Obnova i Uređenje Osnovne škole i Antimalarične stanice u Otavicama** | **275.000,00** | **275.313,00** | **275.313,00** | **Broj obnovljenih kult. dobara** | **2** | **„** |
| **K100402** | **Obnova i uređenje stare škole u Umljanovićima** | **335.000,00** | **427.000,00** | **427.000,00** | **Broj obnovljenih objekata** | **1** | **„** |
| **K100403** | **Obnova i uređenje stare škole u Mirlović Polju** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **Površina obnovljenih objekata** | **180m2** | **„** |
| **K100404** | **Uređenje škole u Čavoglavama** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **Broj obnovljenih objekata** | **1** | **„** |
| **K100405** | **Uređenje Doma Gradac** | **12.000,00** | **6.000,00** | **6.000.,00** | **Broj obnovljenih objekata** | **1** | **„** |
| **PROGRAM 10011: Kultura, religija i udruge građana**  |  |  |  |  |  |  | **„** |
| **A101101** | **Djelatnosti udruga i službi u kulturi** | **110.000,00** | **35.000,00** | **14.500,00** | **Donacije KUD-ima, kulturne manifestacije** | **3** | **„** |
| **PROGRAM redovna djelatnost općinskih tijela** |  |  |  |  |  |  | **„** |
| **K100108** | **Postavljanje WI FI mreže na području Općine** | **0,00** | **111.455,00** | **111.455,00** | **Bolja povezanost i dostupnost slobodnog interneta** |  **4 javne lokacije** | **„** |

**Mjera1.5. Ostale udruge građana i aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM 1008 ZAŠTITA OD POŽARA I SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠ:** |  **Naziv Programa /Aktivnosti** |  **Plan 2020.** | 1. **Izmjene plana**
 | **II. Izmjene plana** |  |  |  |
| **A100802** | **Dobrovoljno vatrogasno društvo** | **80.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **Broj članova** |  **30** | **„** |
| **K100803** | **Civilna zaštita** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **Bolja organiziranost u izvan. okolnostima** | **50%** | **„** |
| **K100805** | **Obnova vatrogasnog doma Kljaci** | **580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **Površina obnovljenog i uređenog prostora** | **0** | **„** |

**Članak 2.**

**II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Ružić 2020. – 2022. godine su sastavni dio Proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu.**

 **OPĆINSKO VIJEĆE OPĆ INE RUŽIĆ**

 **PREDSJEDNIK**

 **Ante Duran**