, 

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RUŽIĆ**

**NAČELNIK**

**KLASA: 363-01/19-01/15**

**URBROJ: 2182-08-01-21-4**

**Gradac, 22. veljače 2021.**

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18. 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18), dana 22. veljače 2021. godine, Načelnik donosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**Općine Ružić za 2020. godinu**

I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2020. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić u 2020. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 19/19, 12/20 i 19/20) kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.  broj | Opis | Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2020. godini (kn) | Realizirana financijska sredstva u 2020. godini (kn) |
| 1 | Potrošak el. energije za javnu rasvjetu | 398.000,00 | 377.306,72 |
| 2 | Tekuće održavanje javne rasvjete | 20.000,00 | 17.880,00 |
| 3 | Materijal za javnu rasvjetu | 25.000,00 | 22.894,84 |
| 4 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 65.000,00 | 48.642,93 |
| 5 | Održavanje poljskih, šumskih putova i javnih površina | 20.000,00 | 13.750,00 |
| 6 | Materijal za komunalna održavanja | 45.000,00 | 32.965,36 |
| 7 | Usluge odvoza smeća | 60.000,00 | 50.910,09 |
|  | UKUPNO | 633.000,00 | 564.349,94 |

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini je planiran u iznosu 633.000,00 kuna, a izvršen u iznosu 564.349,94 kuna ili 89,15 %.

Točka 1 tabele: za javnu rasvjetu je potrošeno 377.306,72 kuna za opskrbu i mrežarinu.

Točka 2. tabele: javnu rasvjetu održava „Gradska čistoća Drniš“ i plaćeno je po računima u iznosu 17.880,00 kuna i to za 2019. godinu i dio 2020. godiine zbog kašljenja u ispostavi računa.

Točka 3. tabele: materijal za javnu rasvjetu je nabavljen kod T.O. Josip Drniš, „Extrametal“ d.o.o. Sinj, Elektrolux TS d.o.o. Šibenik i „Inel“ d.o.o.Split.

Točka 4. tabele: za održavanje nerazvrstanih cesta angažirani su „Festa“, obrt za iskope i zemljane radove i „Bojčić“, obrt za prijevoz i usluge.

Točka 5. tabele: za održavanje poljskih putova i javnih površina angažiran je Festa, obrt za iskope i zemljane radove.

Točka 6. table: utrošeni materijal za komunalna održavanja je beton, kameni agregat, jalovina i armaturne mreže nabavljeni kod „Mikrosiverita Za dom“ d.o.o., i „5. kolovoza“ Drniš.

Točka 7. tabele: usluge odvoza otpada sa groblja je vršila „Gradska čistoća“ Drniš.

II.

1. Utrošena sredstva za izvršenje ovog Programa:

prihodi za posebne namjene u iznosu 273.543,36 kuna,

višak prihoda u iznosu 9.187,50 kuna,

tekuće pomoći u iznosu 135.080,00 kuna,

ostala proračunska sredstva (opći prihodi i primici) u iznosu 146.539,08 kuna.

III

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

NAČELNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ante Pijuk, mag.ing.aedif.