

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA RUŽIĆ**

**NAČELNIK**

**KLASA: 363-01/16-01/10**

**URBROJ: 2182-08-01-18-4**

**Gradac, 28. ožujka 2018.**

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 , 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 48. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18), dana 30. ožujka 2018. godine, Načelnik donosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Ružić za 2017. godinu

I

Utvrđuje se da je u tijeku 2017. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić u 2017. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 17/16, 11/17 i 13/17) kako slijedi:

1. Za komunalnu djelatnost održavanja čistoće, odnosno odvoz kontejnera po računima Gradske čistoće Drniš, planirano je 15.000,00 kuna, utrošeno je 14.888,94 kuna.
2. Za komunalnu djelatnost održavanja objekata i uređaja javne rasvjete i utrošak električne energije planirano je 393.695,00 kuna, utrošeno je 346.492,84 :

* za materijal javne rasvjete utrošeno je 29.069,69 kuna,

(materijal nabavljen kod T.O: „Josip“ Drniš, „Inel“ Split).

* za redovito održavanje javne rasvjete utrošeno je 39.388,75 kuna,

(„Gradska čistoća“ Drniš, Elektroradionica Frane Bojčić Split, „Festa“ Čavoglave - za iskope)

* za potrošak električne energije utrošeno je 278.034,40 kuna

1. Za komunalnu djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta na području općine, planirano je 100.146,00 kuna, utrošeno je 78.774,13 kuna, a angažirani su „Jokac“ Kadina Glavica, GZR Božo Gabrić, „MK ISKOP“ Kadina Glavica, „Drniški transporti“ Drniš, „ Festa“ obrt z a usluge i zemljane radove Čavoglave.
2. Za komunalni materijal planirano je 47.000,00 kuna, utrošeno je 41.603,58 kuna, za beton, jalovinu, armaturne mreže, gorivo za stroj za frezanje

(materijal je nabavljen kod „Mikrosiverita“Drniš, „5. kolovoza“ Drniš i INA Drniš).

1. Za komunalnu djelatnost održavanja poljskih, šumskih putova, javnih površina na području općine, planirano je 60.000,00 kuna, utrošeno je 3.250,00 kuna, a angažirana je tvrtka „Festa“ za sanaciju izvorišta u Kljacima i iskop odvodnog kanala u Umljanovićima.
2. Za komunalnu djelatnost sanacije nelegalnih odlagališta na području općine, planirano je 15.000,00 kuna, utrošeno je 13.737,50 kuna, a angažirana je tvrtka „MK Iskop“ Kadina Glavica za sanaciju odlagališta na području Gaja u Ružiću.
3. Sredstva za izvršenje ovog Programa:

prihodi za posebne namjene u iznosu 208.688,46 kuna,

tekuće pomoći u iznosu 208.034,40 kuna,

ostala proračunska sredstva (višak) u iznosu 82.024,13 kuna.

II

Ukupno planiran Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini je 630.841,00 kuna, a izvršen u iznosu 498.746,99 kuna ili 79.06 %.

III

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

NAČELNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ante Pijuk, mag.ing.aedif.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. («Narodne novine» br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 , 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 34. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18), Općinsko vijeće Općine Ružić na sjednici od 2018. godine, donosi

***Z A K LJ U Č A K***

***o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja***

***komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2017. godinu***

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić za 2017. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“

KLASA: 363-01/16-01/10

URBROJ: 2182/08-18-02-5

Gradac, 2018.

***OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RUŽIĆ***

***PREDSJEDNIK***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ante Duran***