, 

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA RUŽIĆ**

 **NAČELNIK**

**KLASA: 363-01/18-01/14**

**URBROJ: 2182-08-01-20-3**

**Gradac, 30. travnja 2020.**

 Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18. 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Ružić («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» br. 8/09, 4/13 i 2/18), dana 30. travnja 2020. godine, Načelnik donosi

 IZVJEŠĆE

 o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture

Općine Ružić za 2019. godinu

 I.

Utvrđuje se da je u tijeku 2019. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ružić u 2019. godini („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 17/18 i 9/19) kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.broj | Opis | Financijska sredstva planirana za realizaciju u 2019. godini (kn) | Realizirana financijska sredstva u 2019. godini (kn) |
| 1 | Potrošak el. energije za javnu rasvjetu | 430.000,00 | 402.720,32 |
| 2 | Tekuće održavanje javne rasvjete | 20.000,00 | 7.975,00 |
| 3 | Materijal za javnu rasvjetu | 35.000,00 | 15.695,69 |
| 4 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 150.000,00 | 131.220,00 |
| 5 | Održavanje poljskih, šumskih putova i javnih površina | 40.000,00 | 30.428,00 |
| 6 | Materijal za komunalna održavanja | 100.000,00 | 49.914,31 |
| 7 | Uređenje izvorišta vode | 30.000,00 | 0,00 |
| 8 | Usluge odvoza smeća | 30.000,00 | 37.375,36 |
| 9 | Sanacija nelegalnih odlagališta | 30.000,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO | 865.000,00 | 675.328,68 |

 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini je planiran u iznosu 865.000,00 kuna, a izvršen u iznosu 675.328,68 kuna ili 78,07 %.

 II.

1. Sredstva za izvršenje ovog Programa:

prihodi za posebne namjene u iznosu 261.223,30 kuna,

višak prihoda u iznosu 62.888,37 kuna,

ostala proračunska sredstva (opći prihodi i primici) u iznosu 351.217,01 kuna.

 III

Ovo Izvješće podnosi se Općinskom vijeću na usvajanje.

 NAČELNIK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ante Pijuk, mag.ing.aedif.